МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №0176300004520000001-01

«Благоустройство и установка детской площадки возле Дома Культуры»

а. Ходзь                                                                                         «23» июнь 2020 года

Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации Тлостнакова Рамазана Магамедовича действующего (ей) на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (сокращенное название: ООО «Строитель), именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице Борокова Азамата Касимовича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, согласно Федеральному закону от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам определения Подрядчика путем проведения электронного  аукциона, Протокол №0176300004520000001 от «08» июня 2020 г. заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить качественно, в установленный настоящим контрактом срок, в пределах установленной настоящим контрактом цены с использованием  своих  материалов, сил и средств полный комплекс работ по «Благоустройству и установки детской площадки возле Дома Культуры»

согласно Локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях контракта.

1.2. Сроки выполнения работ определяются календарным планом  выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию по настоящему контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ.

2. Цена контракта

2.1. В соответствии  с результатами электронного аукциона, стоимость работ по настоящему Контракту составляет 743 675.00 (семьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей (в зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством указывается в т.ч. НДС с расшифровкой или без НДС). Финансирование осуществляется из средств бюджета МО «Ходзинское сельское поселение». Расчёт цены Контракта представлен в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта, учитывает транспортные расходы, расходы на необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, налоги, сборы и другие обязательные платежи и затраты, связанные с исполнением контракта.

2.4. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.

3. Условия платежа

3.1. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с календарным планом, путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские реквизиты Подрядчика в течении 15 рабочих дней после предъявления счета, счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанными обеими Сторонами, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ, но не позднее 31 декабря 2020 года.

Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

- дата начала выполнения работ: с даты подписания контракта;

- дата окончания выполнения работ:  30.09.2020 года.

4.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Ходзь ул. Краснооктябрьская, 107.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В день заключения контракта осмотреть место выполнения работ. В случае наличия замечаний, заявить об этом Заказчику не позднее дня, следующего за днем заключения контракта.

5.1.2. Выполнить качественно все работы в объёме и в сроки, предусмотренные Планом-графиком выполнения работ (Приложение №2 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта, сдать работы Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям Технического задания (Приложение №3 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

5.1.3. Поставить на место выполнения работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, согласно Техническому заданию (Приложение №3 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта, и Требованиям к применяемым материалам (Приложение №4 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта и осуществить их приёмку,  разгрузку, складирование и хранение в период  работ по установке.

5.1.4. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.5. Обеспечить  в месте выполнения работ по установке ограждений выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места выполнения работ, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.6. В течение 3 (трёх) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), вывезти с места выполнения работ принадлежащее ему имущество.

5.1.7. При полной готовности объекта в течение 3 (трёх) календарных дней со дня окончания работ письменно уведомить об этом Заказчика.

5.1.8. Обеспечить ограждение мест выполнения работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту, сохранность объекта и безопасность дорожного движения на объекте.

В случае совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с проведением работ или с неудовлетворительными дорожными условиями, имущественную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, несет Подрядчик.

5.1.9. Предоставлять информацию Заказчику обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в течение пяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

5.1.10. Своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приемки и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ, или после их приемки, за свой счет. Срок устранения недостатков – 5 (пять) рабочих дней после получения претензии.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1.Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. В течение 3 (трёх) календарных дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ организовать работу приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.2.3. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1 Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать  информацию у Подрядчика о ходе работ по установке ограждений и проводить проверку объемов выполненных работ, а также проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат по выполнению работ. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

    - Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков, в том числе после приемки результата работ. В случае не устранения недостатков Подрядчиком в указанный в пункте 5.1.10. контракта срок, Заказчик имеет право устранить недостатки собственными силами или силами привлеченного третьего лица с возмещением Подрядчиком соответствующих расходов Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления соответствующего требования.

6. Приемка работ

6.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня окончания работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего контракта, уведомляет Заказчика об окончании работ и полной готовности к приемке законченных работ.

6.2. Приемка Заказчиком законченных работ производится в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ и полной готовности к приемке законченных работ.

6.3. Датой приемки объекта считается дата подписания акта выполненных работ (форма КС-2).

6.4. При приёмке законченных работ Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт с обязательством устранения за счет собственных средств дефектов, выявленных в процессе эксплуатации объекта в период гарантийных сроков, указанных в пункте 12.2. контракта.

6.5. Состав и порядок ведения исполнительной документации и общего  и (или) специального журнала производится в соответствии с действующими РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007. Не предоставление или предоставление некорректной исполнительной документации является основанием для отказа в приемке работ.

6.6. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты  получения актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от Подрядчика возвращает подписанные акты выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Подрядчику, либо направляет мотивированный отказ от их подписания в письменной форме.

6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Заказчик обязан указать перечень подлежащих устранению. Срок  устранения недостатков - 5 (пять) рабочих дней. Данное условие не может быть истолковано как перенос сроков выполнения работ по контракту.

6.8. Для решения технических вопросов Заказчик выделяет своего постоянного ответственного представителя.

6.9. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя выделять за свой счет работников, транспорт и необходимые инструменты для промежуточной проверки, а так же для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.

6.10. В случае если при проведении представителем Заказчика приемочного контроля будет установлено не соответствие применяемых материалов и качества выполняемых работ требованиям действующих нормативных документов и Требованиям к применяемым материалам (Приложение №4 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта, выполнение работ представителем Заказчика не принимается.

6.11. Для проверки выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Размер штрафов устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042).

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.4. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.5.5. В случае если контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.7.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Убытки муниципального  заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

7.12 Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом

7.13. Оплата настоящего Контракта может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств перед муниципальным  заказчиком по настоящему Контракту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

7.14. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием объективных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего контракта. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем контракте, то течение срока исполнения обязательства приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств  вследствие действия непреодолимой силы, должна не позднее 10 дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены уполномоченным в соответствии с действующим законодательством органом.

9. Порядок разрешения споров

9.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

9.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством Российской Федерации процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. При заключении и исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и  законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10.2. В случае изменения работ в объеме, предусмотренном настоящим контрактом, допускается по соглашению сторон изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

10.3. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Любые изменения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами.

11. Обеспечение исполнения контракта

11.1. Настоящий контракт заключен после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии или передачи  заказчику в залог денежных средств. Все расходы по оформлению обеспечения Контракта несет Подрядчик.

В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик продляет срок действия обеспечения Контракта или предоставляет новое обеспечение.

Способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных выбран Подрядчиком самостоятельно.

11.2. Обеспечение исполнения контракта составляет 5% от цены контракта что состовляет  37183,75( тридцать семь тысячи сто восемьдесят три ) рублей 75коп., предоставлено заказчику не позднее срока, установленного для подписания настоящего Контракта.

Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

Гарантийные обязательства по настоящему Контракту обеспечиваются банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику

(Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) (Администрация муниципального образования Ходзинское сельское поселение)

Банк — ОТДЕЛЕНИЕ - НБ БАНКА РОССИИ

ИНН 0101005823

КПП 010101001

БИК 047908001

л/сч 05763001410

Расчетный счет 40302810400003000043

В назначении платежа указываются:

1) При перечислении обеспечения исполнения контракта - «Обеспечение исполнения контракта на (предмет контракта) по аукциону № 0176300004520000001»;

2) При перечислении гарантийных обязательств - «Платеж на обеспечение гарантийных обязательств», номер и дата контракта.

Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно).

Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательства по Контракту - 0,5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 4925(четыре тысячи девятьсот двадцать пять)  рублей.

11.3. В случае снижения в ходе торгов Подрядчиком цены Контракта на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учётом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.4. Обеспечение исполнения контракта предоставлено на весь срок действия контракта.

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика обеспечение исполнения контракта.

11.6. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Банковская гарантия должна отвечать требованиям, предъявляемым Гражданским кодексом Российской Федерации к банковской гарантии, а также требованиям, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.7. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.8. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

11.9. В случае обеспечения исполнения Контракта банковской гарантией, срок ее действия должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Срок исполнения обязательств для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках поставки товара и его приемки, установленных настоящим Контрактом.

11.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

8) право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

11.11. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено:

-права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

-права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

-права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

-право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а так же требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

-перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005.

- Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии), предоставленной в качестве обеспечения заявки, направляет гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

- Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту следующие документы:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

11.12. Не допускается включение в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005;

- обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

11.13. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

11.14. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

11.15. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является не соответствие ее Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ.

11.16. Случаи удержания обеспечения исполнения Контракта:

11.16.1. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения настоящего Контракта.

11.16.2. Нарушение Подрядчиком сроков передачи объекта заказчику по акту формы КС-11 более, чем на 15 дней.

11.17. Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим исполнением требований Заказчика является отсутствие подписанных в надлежащий срок обеими сторонами контракта актов, подтверждающих приёмку работ.

11.18. Подрядчик, в ходе исполнения контракта, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта.

11.19 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

12. Гарантии качества выполненных работ

12.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

12.2. Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ - 5 (пять) лет со дня подписания «Акта сдачи-приемки работ» и распространяется на весь объем работ.

Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков работ, выявленных в течение гарантийного срока. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за счёт собственных средств.

12.3. В гарантийные сроки наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом  Подрядчика и Заказчика или актом составленным в соответствии с пунктом 12.5 настоящего контракта. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта.

12.4.  Заказчик уведомляет Подрядчика о выявлении недостатков и дате составления двухстороннего акта любыми доступными средствами связи.

При неприбытии Подрядчика для составления акта в назначенный день или отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик назначает комиссию по фиксированию дефектов и их характера, которая составляет соответствующий акт без участия Подрядчика.

12.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

12.6. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

- Прочие условия

13.1.Настоящий Контракт, вступает в силу с момента подписания Контракта  и действует до  31.12.2020  года.

13.2. Ущерб, нанесённый в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик.

13.3. Контракт составлен на русском языке в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью надлежащим образом уполномоченного представителя каждой из Сторон.

13.4. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.5 Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – «Локальный сметный расчёт».

Приложение № 2 – «Календарный план выполнения работ».

Приложение № 3  – «Техническое задание».

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» 385438, Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская, 104 Банк — ОТДЕЛЕНИЕ - НБ БАНКА РОССИИ ИНН 0101005823 КПП 010101001 БИК 047908001 л/сч 05763001410 Расчетный счет 40204810403490000010 Глава МО «Ходзинское сельское поселение ________________________Р.М.Тлостнаков Подпись | Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (Сокращенное наименование: ООО «Строитель») ИНН 0103008153 КПП 010101001 ОГРН 1040100509745 ОКАТО 79215820001 Юридический/почтовый адрес: 385400 Республика Адыгея, а.Кошехабль ул.Дружбы Народов 77 «В». e-mail: stroitel.koshehabl@mail.ru Субъект малого предпринимательства Реквизиты счета: Р/с: 40702810311360100022 К/с 30101810500000000704 БИК 047908704 Банк организации: АКБ «Майкопбанк» (ЗАО) г.Майкоп, Операционный офис 1136/1 а.Кошехабль Тел.: 8(87770) 9-27- 1 4 Директор ООО «Строитель» __________________/ А.К. Бороков_/ |
| --- | --- |

Приложение №1

К муниципальному контракту

№0176300004520000001-01

От «___» __________2020г.

Локальный сметный расчет**

«Благоустройство и установка детской площадки возле Дома Культуры»

Согласно локально-сметного расчета прикрепленного дополнительным файлом к сопроводительной документации

с учетом предложений участника электронного аукциона, с которым заключается Контракт.

| Заказчик: Глава МО «Ходзинское сельское поселение ________________________ Р.М.Тлостнаков МП Подпись | Подрядчик: Директор ООО «Строитель» _____________________/А.К.Бороков/ МП Подпись |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№0176300004520000001-01

От «___» __________2020г.

Календарный план выполнения  работ на

«Благоустройство и установка детской площадки возле Дома Культуры»

| № п/п | Виды работ | Стоимость выполнения работ (руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5 | Итого: |  | С момента заключения муниципального контракта до ______________г |

| Заказчик: Глава МО «Ходзинское сельское поселение» ________________________ Р.М. МП Подпись | Подрядчик: Директор ООО «Строитель» _____________________/А.К.Бороков/ МП Подпись |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№0176300004520000001-01

От «___» __________2020г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Благоустройство и установка детской площадки возле Дома Культуры»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Установка бортовых камней |  |  |  |
| 1 | Планировка участка: механизированным способом | 100 м2 | 8 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.036 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),: 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.0036 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.6 |
| 5 | БР 100.20.8 | шт | 60 |
| Раздел 2. Покрытие типа 1 (пешеходные тратуары) |  |  |  |
| 6 | Устройство: оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 4.5 |
| 7 | Щебень известняковыйдля строительных работмарки 600 фракция 5-10 мм | м3 | -78.3 |
| 8 | Щебень известняковыйдля строительных работмарки 600 фракция 5-10 мм | м3 | 50 |
| 9 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 28.3 |
| 10 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 4.5 |
| 11 | Тратуарная плитка серии "Традиция" | м2 | 150 |
| 12 | Тратуарная плитка серии "Традиция" | м2 | 300 |
| Раздел 3. МАФ |  |  |  |
| 13 | Скамейка парковая деревянная с бетонными опорами | шт | 5 |
| 14 | Урна парковая бетонная | шт | 4 |
| Раздел 4. Освещение |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 15 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.01 |
| 16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.015 |
| 17 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (просеянный грунт) | 100 м кабеля | 1 |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(просеянный грунт) | 100 м3 грунта | 0.05 |
| 19 | Прокладка ленты сигнальной в траншее | км кабеля | 0.1 |
| 20 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | м | 100 |
| 21 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.01 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 22 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 1 |
| 23 | Кабель силовой ПВС 3*2,5 | м | 100 |
| 24 | Полка-кронштейн из угловой стали (Прим.Защита кабеля при выходе из земли) | т | 0.01 |
| 25 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.01 |
| 26 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.42 |
| 27 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2 | 1000м | 0.014 |
| 28 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 7 |
| 29 | Вводный щиток ТВ-2 (распределительная коробка для опор освещения) | шт | 7 |
| 30 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 | 100 ям | 0.7 |
| 31 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.005 |
| 32 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т | 1 т опор | 0.294 |
| 33 | Опора парковаяпрямостоечная ОП1-3,2-0,8 | шт | 7 |
| 34 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник "Шар венчающий" | шт. | 14 |
| 35 | Светильник торшерный "Шар"ЖТУ 06-70-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета | шт | 14 |
| 36 | Лампы светодиодные 20 Вт. | 10шт | 1.4 |
| 37 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160 | 100 м | 0.08 |
| 38 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | -3E-04 |
| 39 | Стальполосовая, марка стали ВСт3кп размером 5*40 мм | т | 0.0126 |
| 40 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10 шт. | 0.6 |
| 41 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0.0679 |
| 42 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.02 |
| Раздел 5. Озеленение |  |  |  |
| 43 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 4 |
| 44 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 4 |

Поставляемый при выполнении работ товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.2 Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

6.2.1.  Выполняемые работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями сметной документации, СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85), СП 48.13330.2011 Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);  ГОСТ Р 52289- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства  (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85,  условиям Контракта и документации об аукционе в электронной форме, устанавливающей конкретные виды и объемы работ. Работы выполняются материалами и оборудованием Подрядчика.  При этом материалы и конструкции, используемые при капитальном ремонте должны иметь соответствующие технические паспорта, сертификаты, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, и другие документы. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с ведомственными строительными нормами

6.3. Показатели, позволяющие определить соответствие товара, поставляемого при выполнении

работ,   установленным заказчиком требованиям, максимальные и (или)  минимальные значения

таких показателей, а также значения показателей, которые не могут   изменяться.

| Требования к отдельным товарам, используемым в процессе выполнения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование товара | Наименование показателей, единицы измерения | Значение показателей, единицы измерения |
| 1 | Бетон | Класс по прочности на сжатие в проектном возрасте | В12,5 |
|  |  | Марка бетона по средней плотности | D2500 |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости (по первому базовому методу) | F 1 200 |
|  |  | Марка по водонепроницаемости | W4 |
|  |  | Марка по осадке конуса | П4 |
|  |  | Вяжущий материал | В качестве вяжущего применен портландцемент по ГОСТ 10178-85. |
|  |  | Крупные заполнители для бетонов | Щебень, щебень из гравия и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267-93. Наибольшая крупность заполнителя 40 мм. |
|  |  | Мелкие заполнители для бетонов | Природный песок по ГОСТ 8736-2014. |
| 2 | Бетон | Класс по прочности на сжатие в проектном возрасте | В15 |
|  |  | Марка бетона по средней плотности | D2500 |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости (по первому базовому методу) | F 1 200 |
|  |  | Марка по водонепроницаемости | W4 |
|  |  | Марка по осадке конуса | П4 |
|  |  | Вяжущий материал | В качестве вяжущего применен портландцемент по ГОСТ 10178-85. |
|  |  | Крупные заполнители для бетонов | Щебень, щебень из гравия и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267-93. |
|  |  | Мелкие заполнители для бетонов | Природный песок по ГОСТ 8736-2014. |
| 3 | Раствор | Основное назначение | Кладочный |
|  |  | Марка по прочности | М50 |
|  |  | Марка по подвижности | Пк4 |
|  |  | Вяжущие материалы | Цементы для строительных растворов ГОСТ 25328-82 |
|  |  | Заполнитель | Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-2014. |
| 4 | Раствор | Основное назначение | Кладочный |
|  |  | Марка по прочности | М100 |
|  |  | Марка по подвижности | Пк4 |
|  |  | Вяжущие материалы | Цементы для строительных растворов ГОСТ 25328-82 |
|  |  | Заполнитель | Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-2014. |
| 5 | Щебень | Фракции | св. 10 до 20 мм (показатель неизменный), |
|  |  | Группа щебня | 4 |
|  |  | Марка по истираемости | И2 |
|  |  | Марка по морозостойкости | F100 |
|  |  | Посторонние засоряющие примеси | отсутствуют |
|  |  | Марка по дробимости | 600 |
| 6 | Щебень | Фракции | св. 20 до 40 мм (показатель неизменный) |
|  |  | Группа щебня | 4 |
|  |  | Марка по истираемости | И3 |
|  |  | Марка по морозостойкости | F100 |
|  |  | Посторонние засоряющие примеси | отсутствуют |
|  |  | Марка по дробимости | 1000 |
| 7 | Смесь песчано-гравийная обогащенная | Класс материала по удельной эффективной активности естественных радионуклидов | II |
|  |  | Группа в зависимости от содержания зерен гравия | 4 |
|  |  | Наибольшая крупность зерен гравия Dнаиб в обогащенной песчано-гравийной смеси, мм: | 40 |
|  |  | Засоряющие включения | отсутствуют |
|  |  | Содержание зерен гравия в обогащенной песчано-гравийной смеси, % | свыше 50 до 65 |
| 8 | Песок природный | Класс в зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых частиц | \II |
|  |  | Группа в зависимости от крупности зерен (модуля крупности): | Средний |
| 9 | Камни бортовые | Внешний вид и габаритные размеры, мм: |  |
|  |  | Исполнение | Из бетона класса по прочности на сжатие В22,5. Объем 0,016 м³ |
| 11 | Пиломатериалы | Вид пиломатериалов | брусья обрезные |
|  |  | Длина пиломатериалов, м | 4…6,5 |
|  |  | Толщина пиломатериалов, мм | 100, 125 |
|  |  | Ширина пиломатериалов, мм | 100; 125; 150 |
|  |  | По качеству древесины и обработки пиломатериалы сорта: | 4 |
| 14 | Плитка тротуарная | Цвет | желтый |
|  |  | Форма | прямоугольная |
|  |  | Длина, мм | 100 |
|  |  | Ширина, мм | 200 |
|  |  | Толщина, см | 4 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | В 22,5 |
|  |  | Марка бетона по истираемости | G2 |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F 200 |
|  |  | Количество слоев | 2 |
| 15 | Плитка тротуарная | Цвет | серый |
|  |  | Форма | прямоугольная |
|  |  | Длина, мм | 100 |
|  |  | Ширина, мм | 200 |
|  |  | Толщина, см | 6 |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | В 22,5 |
|  |  | Марка бетона по истираемости | G2 |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости | F 200 |
|  |  | Количество слоев | 2 |
| 17 | Гвозди строительные | Диаметр стержня, мм | 1,4 |
|  |  | Длина гвоздя, мм: | 25\32\40 |
|  |  | Предельные отклонения на длину гвоздей, мм | ±1,4 |
| 18 | Труба | Вид трубы | безнапорная |
|  |  | Материал | хризотилцементная |
|  |  | Условный проход труб Dy, мм | 100 |
|  |  | Наружный диаметр трубы, мм | 118 |
|  |  | Внутренний диаметр трубы, мм | 100 |
|  |  | Толщина стенки трубы, мм | 9 |
|  |  | Длина трубы, мм | 3950 |
|  |  | Внешний вид | без трещин, сколов и расслоений |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 31416-2009 |
| 19 | Автоматический выключатель | Номинальное напряжение, В | 230/400 |
|  |  | Номинальный ток, А | 6 |
|  |  | Номинальная отключающая способность, А | 4 500 |
|  |  | Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | С |
|  |  | Число полюсов | 1 |
|  |  | Степень защиты | IP 20 |
|  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм² | 25 |
|  |  | Электрическая износостойкость, циклов В-О | 6000 min |
|  |  | Механическая износостойкость, циклов В-О | 20000 min |
| 20 | Прокат стальной круглый | Группа стали | углеродистая |
|  |  | Качество стали | обыкновенное |
|  |  | Марка стали | СтЗкп |
|  |  | Диаметр | 10 и 18 |
|  |  | Длина, м | 2-12 |

В случае, если в документации об аукционе присутствуют ссылки на товарные знаки - участникам закупки следует читать их в сопровождении словами «или эквивалент»

6.4. Требования к гарантийному сроку работ. Требования к объему предоставления гарантий качества работ.

6.4.1. Гарантии качества распространяются на работу, выполненную Подрядчиком и Субподрядчиками по  контракту.

Гарантийный срок на работу выполненную Подрядчиком и Субподрядчиком по  контракту составляет

5 (пять) лет со дня подписания «Акта сдачи-приемки работ» и распространяется на весь объем работ, за исключением:

- гарантийный срок на работу выполненную подрядчиком и субподрядчиком согласно технического задания п.6.1. ведомость объемов работ:

раздел 5. Сети освещения сквера  - на оборудование и материалы – в соответствии с паспортом завода изготовителя;

раздел 3. Малые архитектурные формы - на оборудование и материалы - в соответствии с данными паспортов завода изготовителя.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания «Акт сдачи-приемки работ».

6.4.2. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта, в составе «Акта сдачи-приемки

работ».

6.4.3. Если  в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты,  то подрядчик (в случае, если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет и в  согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

6.4.4. При  отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика предъявляются ему в полном объеме.

6.4.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элементами часть сооружения устанавливается вновь с даты завершения работ по устранению дефектов, оформляемый соответствующим актом..

7. Требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика

7.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям настоящей документации об аукционе и требованиям действующего законодательства  РФ,  в том числе СНиП, ГОСТ, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом настоящей  документации об аукционе.  Качество выполненной подрядчиком работы, допустимые отклонения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующими СНиПами и другими нормативными документами. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте.

7.2. В  соответствии с РД-11-05-2007 Подрядчик обязан вести общий журнал  работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Обеспечивает наличие журнала производства работ на месте выполнения работ.

Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную  документацию, отражающую весь процесс работ, оформленную в соответствии с Правилами. Исполнительная документация, составляемая в процессе выполнения и сдачи работ,  включает: исполнительные эскизы (чертежи); общий журнал работ; журнал входного контроля материалов, изделий, конструкций; акты освидетельствования скрытых работ;

паспорта и сертификаты на применяемые материалы, оборудование; прочую исполнительную документацию.

При проведении  земляных работ требуется оформление разрешения на их производство.

При выполнении земляных работ Подрядчик несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.  Знаки, применяемые для ограждения мест производства работ, должны быть изготовлены  с применением световозвращающей пленки.

Осуществлять выполнение скрытых работ только в присутствии на объекте представителя Заказчика, закрепленного на данном объекте. Для этого Подрядчик не позднее, чем за 24 часа до начала скрытых работ, должен предупредить представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ.

Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства строительных работ, определенной нормативной документации.

Подрядчик обязан обеспечить представителям заказчика беспрепятственный доступ к месту проведения работ, следовать указаниям заказчика при производстве работ, по требованию заказчика устранять недостатки и дефекты в работе.

5.4.6. Подрядчик перед началом  работ обязан оформить паспорт объекта: изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационное табло, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

7.3. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории объекта и прилегающей непосредственно к нему территории в соответствии с действующими нормативами.

При повреждении существующего покрытия прилегающей территории, зеленых насаждений, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники, Подрядчик обязан восстановить

8. Требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

8.1. Экологические мероприятия — в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, Республики Адыгея, а также предписаниями надзорных органов. Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие выполнения работ. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

8.2. Безопасность выполняемых работ — Работы проводятся в соответствии с действующим

Законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии.

При выполнении работ соблюдать требования СП 48.13330.2011 Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

8.3. Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

8.4. Документы, применяемые для руководства при выполнении работ:

Основными документами нормативного регулирования в части выполнения капитального ремонта для работ, являющихся предметом Контракта, служат (в случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам):

Глава 37 «Подряд» второй части ГК РФ;

Во всех случаях, когда в настоящем техническом задании или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые материалы, оборудование и другие товары, и другие материалы, а также выполняемые работы, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах.

9. Порядок и сроки приемки результатов выполненных работ. Сроки оформления результатов приемки.

9.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания контракта.

9.2. После  завершения работ,  в течение 1 (одного) рабочего дня    Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации  и «Акт сдачи-приемки работ» в 4 (четырех) экземплярах.  Не позднее 5 (пять) рабочих  дней после получения от Подрядчика документов, Заказчик  рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему  Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте,  Технического задания и  локальных сметных расчетов  цены контракта  и письменно уведомляет  Подрядчика  о принятии выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ  Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

9.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания / недостатки / произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями / замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком «Акт сдачи-приемки работ» в 3 (четырех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.	
9.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу  своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Приемку  осуществляет специалист Заказчика ответственный за приемку данного вида  работ.

9.5. Подписание  Приложения №2 «Акт сдачи-приемки работ» выполняется Заказчиком только при получении на руки:

- Акт  выполненных работ форма КС №2,  справка формы КС №3;	
- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Общий журнал работ;

- Журнал входного контроля материалов, изделий, конструкций;

- Ведомость контрольных измерений и испытаний

- Сертификаты, паспорта на материалы  и изделия;

- Фотоматериалы объекта до и после выполнения работ;

- Исполнительные схемы;

- Прочую исполнительную документацию	
Работа по проведению согласований и оплата, в случае необходимости, данных согласований осуществляется Подрядчиком.	
9.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком «Акт сдачи-приемки работ »  и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

| Заказчик: Глава МО «Ходзинское сельское поселение» ________________________ Р.М.Тлостнаков МП Подпись | Подрядчик: Директор ООО «Строитель» _____________________/А.К.Бороков/ МП Подпись |
| --- | --- |