| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ХОДЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 385438 а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская ,104 |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИК МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭ «ФЭДЗ КЪОДЖЭ ПСЭУПI» 385438 къ. Фэдз, Краснооктябрьска иур №104 |
| --- | --- | --- |

385438, а.Ходзь, ул. Краснооктябрьская, 104, Кошехабльский район, Республика Адыгея

тел.факс: 8(87770) 9-67-40

E-mail: Xodzinskoe@mail.ru; сайт: adm-hodz.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «21» июня 2019г.г.                 № 33                       а. Ходзь

Об утверждении  аукционной  документации

для проведения открытого аукциона в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на

художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская и Широкая аула Ходзь.

В целях эффективного расходования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить пакет аукционной документации для проведения открытого аукциона в электронной форме размещения заказа на право заключения муниципального контракта на художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская и Широкая аула Ходзь. (Приложение).

- Подготовить и опубликовать на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  извещение о проведении открытого аукциона «Художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская и Широкая аула Ходзь.»

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Ходзинское сельское поселение»                          Р.М.Тлостнаков

Приложение

к постановлению администрации

МО «Ходзинское сельское поселение»

от «___» июня  2019г. №___

Администрация Ходзинского сельского поселения Кошехабльского района Республики Адыгея

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава МО «Ходзинское сельское поселение» Р.М.Тлостнаков МП от «21» июня 2019 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Аукцион в электронной форме

на  право заключения муниципального контракта на художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская и Широкая аула Ходзь.

Документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

а. Ходзь

2019 год

Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), а также нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Содержание документации об аукционе:

- Сведения об электронном аукционе

- Наименование и описание объекта закупки

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Проект государственного контракта

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

| № п/п | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Используемый способ определения исполнителя | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |
| - 2 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Наименование площадки | www.sberbank-ast.ru Закрытое акционерное общество «Сбербанк-Автомотизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ») |
| - 3 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо государственного заказчика | Наименование заказчика: Администрация Ходзинского сельского поселения Кошехабльского района Республики Адыгея Место нахождения: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь, ул. Краснооктябрьская, д.104 Почтовый адрес: 385438, Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская, д.104 Юридический адрес: 385438, Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь, ул. Краснооктябрьская, д.104 Телефон: 8 (87770)9-67-40 Электронная почта: Xodzinskoe@mail.ru Ответственное должностное лицо заказчика: Афашагова Замират Тагировна |
| - 4 | Информация о контрактной службе, ответственном лице за заключение контракта. | Контрактная служба действует в соответствии с Постановлением от 25.03.2014г №14 Лицо, ответственное за заключение контракта: Афашагова Замират Тагировна |
| 5 | Наименование и описание объекта закупки | Указаны в разделе II настоящей документации об электронном аукционе «Наименование и описание объекта закупки». |
| 6 | Место и сроки оказания услуг | Место оказания услуг: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская, Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 31.12.2019 года. Сроки выполнения Подрядчиком работ установлены Календарным планом выполнения работ, приведенном в приложении к контракту. |
| 7 | Начальная (максимальная) цена контракта | 2000,398тыс. рублей В соответствии со ст.22 Федерального законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована муниципальным заказчиком посредством локально-сметного расчета с применением индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 2 квартал 2018 года ( Приказ Минстроя России № 937/пр). Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в части III настоящей документации об электронном аукционе «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». |
| 8 | Источник финансирования | Бюджет Ходзинского сельского поселения Кошехабльского района в пределах лимитов бюджетных обязательств |
| 9 | Информация о валюте и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Информация о валюте: российский рубль Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации: не применяется |
| 10 | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 20003,98рублей (двадцать тысячи три рубля 98коп.), НДС не облагается |
| 11 | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с действующим законодательством, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный настоящей документацией. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств, в размере обеспечения указанной заявки. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с ч.6 ст.59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
| 12 | Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона. | Срок подачи заявок: в любое время с момента размещения извещения о проведении, аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Место подачи заявок: Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанному в п. 2 раздела I настоящей документации. Порядок подачи заявок: Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в электронном аукционе подается в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные чч.3 и 5 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, которые подаются одновременно. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 13 | Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе | С момента размещения извещения о проведении закупки в единой информационной системе. |
| 14 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 10 июля 2019 года 11 часов 00 минут по московскому времени. |
| 15 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | 11 июля 2019 года |
| 16 | Дата проведения аукциона | 12 июля 2019 года |
| 17 | Требования к участникам закупки | Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Исполнителя не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) участник закупки не является оффшорной компанией; 8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица |
| 18 | Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению. | Требования к содержанию, составу заявки. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 1) согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: в составе заявки не требуется (необходимы при поставке товара, оказании услуг, выполнении работ в соответствии с условиями муниципального договора); 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; Инструкция по заполнению заявки: Заявка на участие в аукционе подается в форме электронных документов оператору электронной площадки, указанному в п.2 раздела I настоящей документации. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, должна содержать документы, установленные настоящей документацией. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона. Заявка на участие в аукционе, входящие в состав документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русский язык. При описании условий и предложений участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. |
| 19 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта. Банковское сопровождение контракта. | Размер обеспечения исполнения контракта – 5 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта в сумме 100019,90рублей (сто тысячи девятнадцать рублей 90коп.) Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Номер счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) (Администрация муниципального образования Ходзинское сельское поселение) л/сч 05763001410 Банк — ОТДЕЛЕНИЕ - НБ БАНКА РОССИИ ИНН 0101005823/ КПП 010101001/ БИК 047908001 Расчетный счет 40204810403490000010 Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Порядок предоставления: Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, подписанный усиленной цифровой подписью лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, предоставляется в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1)сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ; 2)обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3)обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4)условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5)срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 6)отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7)установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. Банковское сопровождение контракта не требуется |
| 20 | Возможность заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях: 1)при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема оказанных услуг, качества оказанных услуг и иных условий контракта; 2)если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему оказанных услуг, исходя из установленной в контракте цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема оказанных услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы оказываемых услуг. Цена единицы дополнительно оказываемых услуг или цена единицы оказываемых услуг при уменьшении предусмотренного контрактом объема оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем оказываемых услуг. |
| 21 | Порядок подписания государственного контракта, срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной его участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному заказчиком в единой информационной системе, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с ч. 4 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с ч. 4 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных ч. 5 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный ч. 4 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ протокол разногласий. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч. 7 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта должен подписать контракт. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с ч. 14 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке предусмотренном ч. 3 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, указанный в п. 19 раздела I настоящей документации, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. |
| 22 | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта. | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях: - если в сроки, предусмотренные п.21 раздела I настоящей документации, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона; - в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта; - если участником закупки не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность (при снижения цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта); - если участником закупки до заключения контракта не предоставлено обеспечение исполнения контракта, в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона (при снижения цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 23 | Порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе 1 июля 2019 года Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе 09 июля 2019 года |
| 24 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, что предусмотрено проектом контракта. |
| 25 | Ограничение участия в определении исполнителя | Не установлено |
| 26 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств. | Не установлено |
| 27 | Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Не установлено |

II. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

«Художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская, и Широкая аула Ходзь.

Приложение 1

к документации об аукционе    в электронной форме,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение «Художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская, и Широкая аула Ходзь.

- Предмет открытого аукциона в электронной форме: «Художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская, и Широкая аула Ходзь.

- Цель работы: улучшение качества дорог, пешеходных и тротуарных дорожек, и их эстетического вида с применением художественно ландшафтного оформления.

- Объем выполняемых работ:  работы выполняются материалами, силами и средствами Подрядчика в следующем объеме:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ :

«Художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская, и Широкая аула Ходзь

| Описание товара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (материала) | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие) |  |  |
|  |  | Показатель, ед.изм | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 2 | Портландцемент | Описание | должен быть с добавками, быстротвердеющий; нормальнотвердеющий |  |
|  |  | Подтип | А;В;С |  |
|  |  | Тип | ЦЕМ IV |  |
|  |  | Класс и подкласс прочности цемента | 32.5Н;42.5Б;32.5Б; 42.5Н |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 31108-2016 |  |
| 3 | Бруски | Древесина | требуется ель или сосна |  |
|  |  | Длина, м | 4-6.5 |  |
|  |  | Номинальная толщина, мм | 40,44;50,60 |  |
|  |  | Класс стойкости к гниению | стойкие; среднестойкие |  |
|  |  | Группа пропитываемости | 1; 2; 3 |  |
|  |  | Номинальная ширина, мм | не менее 75 не более 100 |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 20022.2-80 |  |
| 4 | Асфальтобетонные смеси | описание | Из щебня из гравия; из щебня из изверженных и метаморфических горных пород; осадочных горных пород. Должны быть горячие. |  |
|  |  | тип асфальтобетона | необходим А |  |
|  |  | виды в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен | крупнозернистые либо мелкозернистые |  |
|  |  | марка | I;II |  |
|  |  | марка по дробимости щебня, не ниже | 1000 |  |
|  |  | соответствие | ГОСТ 9128-2013 |  |
| 5 | Бетон | Описание | тяжелый |  |
|  |  | Класс прочности на сжатие | выше В7.5 |  |
|  |  | Марка бетона по морозостойкости по первому базовому методу | Fi50- Fi200 |  |
|  |  | Марка бетона по водонепроницаемости | от W2 |  |
|  |  | Наибольшая крупность заполнителя, мм | 20;40 |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 26633-2015 |  |
| 6 | Бруски | Древесина | требуется ель или сосна |  |
|  |  | Длина, м | 1-4,5 |  |
|  |  | Номинальная толщина, мм | не менее 40 и не более 75 |  |
|  |  | Класс стойкости к гниению | стойкие; среднестойкие |  |
|  |  | Группа пропитываемости | 1; 2; 3 |  |
|  |  | Номинальная ширина, мм | не менее 75 |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 20022.2-80 |  |
| 7 | Винты | описание | необходимы самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы |  |
|  |  | Номинальный диаметр резьбы, мм | от 3 |  |
|  |  | Исполнение | 1,2 |  |
|  |  | Шаг резьбы, мм | от 1.25 |  |
|  |  | Номер крестообразного шлица | 2 |  |
|  |  | Номинальная длина винта, мм | до 50 |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 11650-80 |  |
| 8 | Кабель | описание | Кабель не должен распространять горение при групповой прокладке, должен быть с пониженным дымо и газовыделением. Материал наружной оболочки; защитного шланга поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности; поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести |  |
|  |  | Материал жил | отожжённая медь |  |
|  |  | Материал изоляции | сшитый полиэтилен; поливинилхлоридный пластикат; поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности |  |
|  |  | Номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей, экраном (или броней) кабеля, кВ | 0.38; 0.6 |  |
|  |  | По конструктивному исполнениютокопроводящие жилы | однопроволочные, круглые |  |
|  |  | Наличие покрытия жил | без покрытия; с покрытием |  |
|  |  | предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение между основными токопроводящими жилами кабеля, кВ | не более 1 |  |
|  |  | Количество токопроводящих жил, шт | не менее 3 |  |
|  |  | Жилы | все жилы должны иметь равное сечение, класс жилы требуется первый |  |
|  |  | Сечение токопроводящих жил, мм2 | 2.5 |  |
|  |  | Номинальная толщина изоляции, мм | 0.6;0.7;0.8 |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 31996 -2012, ГОСТ 22483-2012 |  |
| 9 | Бетон | Плотность | тяжелый; мелкозернистый |  |
|  |  | наибольшая крупность заполнителя, мм | 10;20,40;80 |  |
|  |  | Морозостойкость | средняя; высокая |  |
|  |  | Водонепроницаемость | низкая; средняя |  |
|  |  | Истираемость | средняя; высокая |  |
|  |  | Добавки | модифицирующие; отсутствуют |  |
|  |  | Крупный заполнитель | щебень гранитный или щебень гравийный, соответствие ГОСТ 8267-93 |  |
|  |  | Мелкий заполнитель | Природный песок; песок из отсевов дробления горных пород. Соответствие ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 31424-2010 |  |
|  |  | Вяжущее | ЦЕМ I; ЦЕМ II; ЦЕМ III; ПЦ; ШПЦ, соответствие ГОСТ 10178-85; ГОСТ 31108-2016 |  |
|  |  | Марка по истираемости | G2; G3 |  |
|  |  | Марка по водонепроницаемости | W4; W2 |  |
|  |  | Марка по морозостойкости | F150- Fi500 |  |
|  |  | Класс прочности на сжатие | В7.5;В12.5 |  |
|  |  | Классы добавок | пластифицирующие; водоредуцирующие |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 25192-2012 |  |
| 10 | Трубки | описание | из поливинилхлоридного пластиката окрашенная или неокрашенная |  |
|  |  | Марка трубки | ТВ-40;ТВ-40А;ТВ-40Т;ТВ-50 |  |
|  |  | Сорт | первый; высший |  |
|  |  | Внутренний диаметр (Номин.), мм | 2.50;3.00;3.50;4.00 |  |
|  |  | Толщина стенки (Номин.), мм | 0.40;0.60;1.00;1.20 |  |
|  |  | Цвет | белый; черный; серый |  |
|  |  | Исполнение | I;II |  |
|  |  | Стенка утолщенная | имеется;отсутствует |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 19034-82 |  |
| 11 | Асфальтобетонные смеси | описание | могут быть из щебня из изверженных и метаморфических горных пород; осадочных горных пород. Должны быть горячие. |  |
|  |  | тип асфальтобетона | необходим А;Б |  |
|  |  | виды в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен | крупнозернистые либо мелкозернистые. |  |
|  |  | марка | I;II |  |
|  |  | марка по дробимости, не ниже | 800 |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 9128-2013 |  |
| 12 | Бруски | Распиловка | обрезные; необрезные |  |
|  |  | Сорт | 3 или 4 |  |
|  |  | Порода хвойные | ель;сосна |  |
|  |  | Длина пиломатериала, м | не менее 4 не более 6.5 |  |
|  |  | Номинальный размер ширины, мм | 75 |  |
|  |  | Номинальный размер толщины, мм | 40,44 или 50,60 |  |
|  |  | Класс стойкости к гниению | стойкие; среднестойкие |  |
|  |  | Группа пропитываемости | 1; 2; 3 |  |
|  |  | Влажность | сухие (с влажностью не более 22%); сырые(с влажностью более 22%) |  |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 20022.2-80, ГОСТ 24454-80 |  |

5. Состав работ:

- подготовка полотна (очистка от грязи);

- розлив вяжущих материалов;

- перевозка асфальтобетона к месту укладки;

- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей,  плотных мелкозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.

6. Условия выполнения работ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», асфальтобетонная смесь в соответствие с ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ, территориальными строительными нормами и иными документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом настоящего аукциона.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

Подрядчик обязан разработать и согласовать с ГИБДД Кошехабльского района временную схему организации движения на время производства работ.

Ремонт дороги подлежит выполнить без перерывов движения транспорта, в соответствии со схемой организации движения и ограждения места производства работ.

При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

-  обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

-  зону производства работ оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;

- не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию места производства работ;

-   после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

7. Сроки выполнения работ: ремонт выполнить в   сроки,  установленные муниципальным контрактом.

Заделка подготовленных карт при ямочном ремонте   производится   в течение одной рабочей   смены.

8. Порядок приёмки выполненных работ:

Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ предусмотренного  контрактом в соответствии с настоящим Техническим заданием по акту приемки законченных работ  формы № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы  № КС-3, счёта и счёт–фактуры, в течение 10 дней.

Законченные ремонтом участки автомобильных дорог Подрядчик обязан предъявить для приемки представителям Заказчика в сроки, оговоренные контрактом.

Представители Заказчика, при участии Подрядчика, и при необходимости представителей лабораторного контроля, проверяет готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов, условиям контракта.

Приемочная комиссия назначается Главой сельского поселения после получения от Подрядчика уведомления о готовности к приемке участка автомобильной дороги, законченных  ремонтом, не позднее чем за 5 дней до даты приемки.

Председатель и члены приемочной комиссии, используя представленные материалы должны проверить законченность ремонта и подготовленность участков автомобильных дорог к вводу в эксплуатацию в соответствии с требованиями сметной документации и нормативных документов. Произвести, по необходимости, контрольные измерения.

В случае установления в ходе приёмки работ, предусмотренных настоящим контрактом, несоответствия их качества требованиям контракта исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново в течение 10 (десяти)  дней со дня получения исполнителем протокола приёмочной комиссии об устранении выявленных недостатков и возместить заказчику причинённые убытки в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки.

Если исполнитель не устранит выявленные недостатки или не выполнит работу заново в срок, указанный в вышеуказанном абзаце, это будет являться существенным нарушением контракта, при возникновении которого настоящий контракт по соглашению сторон подлежит расторжению не позднее 10 (десяти) дней по истечении срока, в течение которого исполнитель должен был устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново.

9. Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативно-технических документов:

1. ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы.

2. ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости.

3. ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов.

4. ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

5. ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару.

6. ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу.

7. ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком.

8. ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

9. ГОСТ -12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

10. ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

11. ГОСТ 22352-77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартных и технических условиях. Общие положения.

12. ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения.

13. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

14. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

15. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетонные щебёночно-мастичные. Технические условия.

16. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.

17. ГОСТ 6665-91 Камни бортовые и железобетонные бортовые. Технические условия.

18. ГОСТ 8728-88* Пластификаторы. Технические условия.

19. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

20. ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

21. ГОСТ 12.2.011-03 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности.

22. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

23. ГОСТ Р 52128-03 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

24. ГОСТ Р 52129-03 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

25. СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

26. СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

27. СНиП lll-4-80* Техника безопасности в строительстве.

28. ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

29. ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автодорог.

30. ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог.

31. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

32. ВСН 38-90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью.

33. ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

34. ОДН 218.5.016-02 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги.

35. ОСТ 218.00…-98 Термины и понятия дорожного хозяйства.

36. Приказ Минтранса России от 12.11.2007г. № 160 «Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» (Согласована с Минфином России 31.10.2007г. № 09-02-04/08-93).

37. 2002 г. Методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

38. Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных покрытий

39. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.

40. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

41. ГОСТ 8267-93 Щебень.

42. ГОСТ 31424-2010 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ

При необходимости использовать другие действующие руководящие документы, согласно «Перечня действующих руководящих, нормативных и рекомендательных документов в дорожном хозяйстве».

10. Требования к гарантийному сроку:  на время выполнения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Объем предоставления гарантий качества работ: Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом  гарантийный срок  продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

Ущерб, причиненный третьему лицу дорожно-транспортным происшествием в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ по настоящему Контракту, компенсируется Подрядчиком.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня утверждения акта приемки выполненных работ сроком на  36 (тридцать шесть) месяцев.

11. Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.

Каждая машина должна быть закреплена приказом за определённым машинистом или сменщиками.

Работа на машинах, не закреплённых или закрепленных за другими машинистами, без специального приказа (письменно распоряжения) запрещена.

Машинистам, обслуживающим машину, должны быть выданы на руки копии инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации машины (подлинник инструкции хранится у механика подразделения) и инструкция по технике безопасности.

Пожарная безопасность

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях (ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

Необходимо выполнять меры  осторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися  жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения  несёт руководитель подрядной организации.

Охрана окружающей природной среды

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей ремонтные работы.

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

Должны быть определены места стоянок и хранения дорожных машин.

Возле бытового вагончика необходимо иметь контейнер для пищевых и хозяйственных отходов. Отходы вывозить на специальные свалки.

III. ОбоснованиЕ начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована Заказчиком  проектно-сметным методом в  соответствии со статьей 22 Федерального закона Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

«Художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская, и Широкая аула Ходзь сформирован на основании локально-сметного расчета

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная стоимость – 2000,398рублей

Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г

IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №__

на художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская и Широкая аула Ходзь. (Приложение).

а. Ходзь                                                                                         «____»_____________2019 года

Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации Тлостнакова Рамазана Магамедовича, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________________,  действующего на основании  ______________, с другой стороны, согласно Федеральному закону от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам определения Подрядчика путем проведения электронного  аукциона, Протокол ____________ №___________ от «___» _________ 2019 г. заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить качественно, в установленный настоящим контрактом срок, в пределах установленной настоящим контрактом цены с использованием  своих  материалов, сил и средств полный комплекс работ на художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская и Широкая аула Ходзь (далее – «работы»), согласно Локальному сметному расчету (Приложение №1 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях контракта.

1.2. Сроки выполнения работ определяются календарным планом  выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию по настоящему контракту и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ.

2. Цена контракта

2.1. В соответствии  с результатами электронного аукциона, стоимость работ по настоящему Контракту составляет _________ (_________) рублей (в зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством указывается в т.ч. НДС с расшифровкой или без НДС). Финансирование осуществляется из средств бюджета МО «Ходзинское сельское поселение». Расчёт цены Контракта представлен в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта, учитывает транспортные расходы, расходы на необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, налоги, сборы и другие обязательные платежи и затраты, связанные с исполнением контракта.

2.4. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.

3. Условия платежа

3.1. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с календарным планом, путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские реквизиты Подрядчика в течении 15 банковских дней после предъявления счета, счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанными обеими Сторонами, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ, но не позднее 31 декабря 2019 года.

Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

- дата начала выполнения работ: с ________________года;

- дата окончания выполнения работ: до 31.12.2019 года.

4.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь ул. ________________________.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В день заключения контракта осмотреть место выполнения работ. В случае наличия замечаний, заявить об этом Заказчику не позднее дня, следующего за днем заключения контракта.

5.1.2. Выполнить качественно все работы в объёме и в сроки, предусмотренные Планом-графиком выполнения работ (Приложение №2 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта, сдать работы Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям Технического задания (Приложение №3 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

5.1.3. Поставить на место выполнения работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, согласно Техническому заданию (Приложение №3 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта, и Требованиям к применяемым материалам (Приложение №4 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта и осуществить их приёмку,  разгрузку, складирование и хранение в период  работ по установке.

5.1.4. Построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.5. Обеспечить  в месте выполнения работ по установке ограждений выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места выполнения работ, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.6. В течение 3 (трёх) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), вывезти с места выполнения работ принадлежащее ему имущество.

5.1.7. При полной готовности объекта в течение 3 (трёх) календарных дней со дня окончания работ письменно уведомить об этом Заказчика.

5.1.8. Обеспечить ограждение мест выполнения работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту, сохранность объекта и безопасность дорожного движения на объекте.

В случае совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с проведением работ или с неудовлетворительными дорожными условиями, имущественную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, несет Подрядчик.

5.1.9. Предоставлять информацию Заказчику обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в течение пяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

5.1.10. Своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приемки и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ, или после их приемки, за свой счет. Срок устранения недостатков – 5 (пять) рабочих дней после получения претензии.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1.Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.2. В течение 3 (трёх) календарных дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ организовать работу приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.2.3. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1 Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать  информацию у Подрядчика о ходе работ по установке ограждений и проводить проверку объемов выполненных работ, а также проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат по выполнению работ. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

    - Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков, в том числе после приемки результата работ. В случае не устранения недостатков Подрядчиком в указанный в пункте 5.1.10. контракта срок, Заказчик имеет право устранить недостатки собственными силами или силами привлеченного третьего лица с возмещением Подрядчиком соответствующих расходов Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления соответствующего требования.

6. Приемка работ

6.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня окончания работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего контракта, уведомляет Заказчика об окончании работ и полной готовности к приемке законченных работ.

6.2. Приемка Заказчиком законченных работ производится в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ и полной готовности к приемке законченных работ.

6.3. Датой приемки объекта считается дата подписания акта выполненных работ (форма КС-2).

6.4. При приёмке законченных работ Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт с обязательством устранения за счет собственных средств дефектов, выявленных в процессе эксплуатации объекта в период гарантийных сроков, указанных в пункте 12.2. контракта.

6.5. Состав и порядок ведения исполнительной документации и общего  и (или) специального журнала производится в соответствии с действующими РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007. Не предоставление или предоставление некорректной исполнительной документации является основанием для отказа в приемке работ.

6.6. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты  получения актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от Подрядчика возвращает подписанные акты выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Подрядчику, либо направляет мотивированный отказ от их подписания в письменной форме.

6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Заказчик обязан указать перечень подлежащих устранению. Срок  устранения недостатков - 5 (пять) рабочих дней. Данное условие не может быть истолковано как перенос сроков выполнения работ по контракту.

6.8. Для решения технических вопросов Заказчик выделяет своего постоянного ответственного представителя.

6.9. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя выделять за свой счет работников, транспорт и необходимые инструменты для промежуточной проверки, а так же для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.

6.10. В случае если при проведении представителем Заказчика приемочного контроля будет установлено не соответствие применяемых материалов и качества выполняемых работ требованиям действующих нормативных документов и Требованиям к применяемым материалам (Приложение №4 к Контракту) являющемуся неотъемлемой частью Контракта, выполнение работ представителем Заказчика не принимается.

6.11. Для проверки выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. Ответственность сторон

7.1.  В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик взыскивает штраф в размере 2,5 процентов от цены контракта, что составляет ______(_________________) рублей ____ копеек.

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:    П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

7.4. Размер ставки определяется по формуле: , где:

- размер ключевой ставки , установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

7.5. Коэффициент К определяется по формуле: , где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Уплата пени не освобождает Подрядчика от обязанности выплатить предусмотренный настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Уплата пени не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик взыскивает штраф в размере 10 процентов от цены Контракта, что составляет ______(_________________) рублей ____ копеек.

7.7. Уплата штрафа по Контракту не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием объективных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего контракта. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем контракте, то течение срока исполнения обязательства приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств  вследствие действия непреодолимой силы, должна не позднее 10 дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены уполномоченным в соответствии с действующим законодательством органом.

9. Порядок разрешения споров

9.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

9.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством Российской Федерации процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. При заключении и исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и  законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10.2. В случае изменения работ в объеме, предусмотренном настоящим контрактом, допускается по соглашению сторон изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

10.3. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Любые изменения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами.

11. Обеспечение исполнения контракта

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Подрядчик  представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком в п. 11.7. счет или  предоставления безотзывной банковской гарантии.

11.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет: 100019,90рублей (сто  тысяч девятнадцать рублей 90коп.)

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

11.4. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения Контракта на счет Заказчика, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 20 (двадцати) банковских дней, с момента подтверждения исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

11.5. При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у Заказчика.

11.6. В случае если обеспечение исполнения Контракта, предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11.7.Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта в форме залога денежных средств:

Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) (Администрация муниципального образования Ходзинское сельское поселение)

Банк — ОТДЕЛЕНИЕ - НБ БАНКА РОССИИ

ИНН 0101005823

КПП 010101001

БИК 047908001

л/сч 05763001410

Расчетный счет 40204810403490000010

11.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить  Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.9. Подрядчик теряет право на возврат залога, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по контракту в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, отказа от их исполнения.

12. Гарантии качества выполненных работ

12.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

12.2. Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ - 1 (один) год:

Начало гарантийного срока определяется датой подписания акта выполненных работ (форма КС-2).

Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков работ, выявленных в течение гарантийного срока. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за счёт собственных средств.

12.3. В гарантийные сроки наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом  Подрядчика и Заказчика или актом составленным в соответствии с пунктом 12.5 настоящего контракта. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта.

12.4.  Заказчик уведомляет Подрядчика о выявлении недостатков и дате составления двухстороннего акта любыми доступными средствами связи.

При неприбытии Подрядчика для составления акта в назначенный день или отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик назначает комиссию по фиксированию дефектов и их характера, которая составляет соответствующий акт без участия Подрядчика.

12.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

12.6. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

- Прочие условия

13.1.Настоящий Контракт, вступает в силу с момента подписания Контракта  и действует до  31.12.2019  года.

13.2. Ущерб, нанесённый в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик.

13.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  стороны и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

13.4. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.5 Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 – «Локальный сметный расчёт».

Приложение № 2 – «Календарный план выполнения работ».

Приложение № 3  – «Техническое задание».

Приложение № 4  – «Требования к применяемым материалам».

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: Администрация МО «Ходзинское сельское поселение» 385438, Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская, 104 Банк — ОТДЕЛЕНИЕ - НБ БАНКА РОССИИ ИНН 0101005823 КПП 010101001 БИК 047908001 л/сч 05763001410 Расчетный счет 40204810403490000010 Глава МО «Ходзинское сельское поселение ________________________Р.М.Тлостнаков МП Подпись | Подрядчик: Наименование должности ________________________Ф.И.О. МП Подпись |
| --- | --- |

Приложение №1

К муниципальному контракту

Локальный сметный расчет**

на художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская и Широкая аула Ходзь

Согласно локально-сметного расчета прикрепленного дополнительным файлом к сопроводительной документации

с учетом предложений участника электронного аукциона, с которым заключается Контракт.

| Заказчик: Глава МО «Ходзинское сельское поселение ________________________ Р.М.Тлостнаков МП Подпись | Подрядчик: Наименование должности _________________Ф.И.О. МП Подпись |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту

№ ___ от «___» _____ 20_г

Календарный план выполнения  работ на

на художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская и Широкая аула Ходзь

| № п/п | Виды работ | Стоимость выполнения работ (руб.) | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5 | Итого: |  | С момента заключения муниципального контракта до 31.03.2019г |

| Заказчик: Глава МО «Ходзинское сельское поселение» ________________________ Р.М. МП Подпись | Подрядчик: Наименование должности ________________________Ф.И.О. МП Подпись |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Контракту

№ ___ от «___» _____ 20_г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

на художественно-ландшафтное оформление дорог устройство пешеходных дорожек и тротуарных дорожек и уличного освещения между ул. Краснооктябрьская и Широкая аула Ходзь

| № п/п | Наименование | Ед.измерения. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

| Заказчик: Глава МО «Ходзинское сельское поселение» ________________________ Р.М.Тлостнаков МП Подпись | Подрядчик: Наименование должности ________________________Ф.И.О. МП Подпись |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Контракту

№ ___ от «___» _____ 20_г

Требования к применяемым материалам

1.Требования к работам:

1.Работы должны проводиться в соответствии со СНиП, при строгом соблюдении технологии выполнения работ. Обеспечение соблюдения требований техники безопасности при проведении работ.

Требования	к качеству и безопасности работ: качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:

1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе:

выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации,  ГОСТов, СНиП,  технических условий,  требованиям охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленные законодательством РФ, а так же с требованиями органов государственного надзора;

-СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2-05.02- 85* утвержден приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266) .

- ГОСТ Р 50597-93 Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, утверждены постановлением Госстандарта России от 11.10.1993  № 221).

- ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог , утверждены Минавтодор РСФСР 29 июня 1988 г.

2. Безопасность работ:

-соблюдений условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

-СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

2.Требование к применяемым материалам:

1.Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, используемых при производстве работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, используемого при производстве работ (указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться).

Щебень. В соответствии с ГОСТ 8267-93 « Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.»

Конкретные показатели используемого товара представляются в первой части заявки на участие в аукционе

| Заказчик: Глава МО «Ходзинское сельское поселение» _______________ Р.М.Тлостнаков. МП Подпись | Подрядчик: Наименование должности ________________________Ф.И.О. МП Подпись |
| --- | --- |